ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине «Технологии создания и поддержки ПО»
по теме: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Выполнил
студент группы ПИ31/1
направления 09.03.03
«Прикладная информатика»
Козловский Артём

Тема: Приложение отключение отвлекающих факторов «Фокус-мод».

Цель работы: Изучение и получение навыков создания и проверки технических заданий для программных продуктов.

Ход работы:

Шаг 1. Анализ требований к системе

На основе пользовательских историй, представленных в Лабораторной работе №1 можно выделить основные потребности пользователей:

• быстрый запуск фокус-мода одним нажатием и отключение всех оповещений;

• управление списком приложений (добавление через поиск, удаление, защита от дублирования);

• отключение оповещений на определённое время с таймером (по умолчанию 15 минут);

• создание целей и их быстрый выбор при запуске фокус-мода;

• создание аккаунта и синхронизация данных между устройствами;

• настройка автоматического запуска по расписанию;

• просмотр статистики и отслеживание прогресса по целям..

Шаг 2. Определение стейкхолдеров

- Пользователь - физическое лицо, использующее приложение «Фокус-мод»

- Мобильный пользователь – пользователь использующий приложение для Android

- Разработчик - команда, реализующая приложение.

- Владелец продукта (заказчик) - лицо, принимающее решение о функциональности.

Шаг 3. Исследование рынка и аналогов

Проведён краткий анализ существующих приложений: «FocusX», «Focus Friend». Выявлены сильные стороны (удобство синхронизации, глубокий функционал) и недостатки (Не интуитивный интерфейс, игровая направленность приложения). Решено создать более интуитивный интерфейс и понятный функционал.

Шаг 4. Формулирование цели и задач проекта

Цель проекта — разработать мобильное приложение, позволяющее пользователю эффективно отключать отвлекающие факторы, управлять списком блокируемых приложений, запускать фокус-мод по таймеру или расписанию и синхронизировать данные между устройствами.

Задачи:

- Реализовать запуск фокус-мода одним нажатием и полное отключение оповещений долгим нажатием.

- Обеспечить управление списком приложений (добавление через поиск, удаление, защита от дублирования).

- Реализовать таймер отключения оповещений с запуском на 15 минут по умолчанию.

- Реализовать создание целей с привязкой приложений и быстрый выбор цели при запуске.

- Обеспечить создание аккаунта и синхронизацию данных между устройствами.

- Реализовать настройку автоматического запуска фокус-мода по расписанию.

- Обеспечить сбор и отображение статистики использования фокус-мода.

Шаг 5. Определение функциональных требований

Составлен перечень функциональных требований в формате мнемонических кодов (префикс F - функциональные). Каждое требование атомарно, проверяемо и независимо от реализации.

Шаг 6. Определение нефункциональных требований

Выделены нефункциональные требования к производительности, безопасности, надёжности, удобству использования, масштабируемости и офлайн-работе (префикс N - нефункциональные)

Шаг 7. Описание архитектуры и технологий

Подразумевается клиент-серверная архитектура:

- Клиентское приложение (iOS / Android) — интерфейс управления фокус-модом, списками приложений, целями, расписанием и статистикой.

- Серверная часть (Firebase / собственный бэкенд) — хранение аккаунтов, целей, настроек и синхронизация данных между устройствами.

- Локальная БД (SQLite) — обеспечение офлайн-режима и кэширование данных о целях, списках приложений и статистике.

- Интеграция с системными API (Notifications API, Focus / Do Not Disturb API) — для отключения системных и программных оповещений, запроса разрешений и работы с расписанием.

- Интеграция с API мессенджеров (VKAPI, TelegramAPI) — для отключения сообщений от отдельных пользователей.

Шаг 8. Планирование разработки и тестирования

Составлен укрупнённый план из четырёх спринтов, определены критерии приёмки, тестовые сценарии (юнит-тесты, интеграционные тесты, UI-тесты).

Шаг 9. Оценка рисков и ограничений

Выявлены возможные риски: потеря данных при конфликтах синхронизации, зависимость от API мессенджеров. Предложены стратегии управления рисками.

Шаг 10. Оформление документа «Техническое задание»

На основе собранных данных составлен структурированный документ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРИЛОЖЕНИЯ «ФОКУС-МОД»

1. Цели и задачи проекта

Цель: создать кроссплатформенное приложение, которое помогает пользователям отключать отвлекающие факторы, управлять списком блокируемых приложений, запускать фокус-мод по таймеру или расписанию; также реализовать синхронизацию данных между устройствами и отслеживание прогресса по целям.

Задачи:

- Обеспечить быстрый запуск фокус-мода одним нажатием и полное отключение оповещений долгим нажатием.

- Реализовать управление списком приложений: добавление через поиск, удаление и защиту от дублирования.

- Предоставить настройку таймера отключения оповещений с запуском на 15 минут по умолчанию.

- Внедрить создание целей с привязкой приложений и быстрый выбор цели при запуске фокус-мода.

- Гарантировать создание аккаунта, синхронизацию данных между устройствами и автономную работу без интернета с последующей синхронизацией.

2. Стейкхолдеры

| Стейкхолдер | Интересы / ожидания |
| --- | --- |
| Пользователь (владелец) | Интуитивный интерфейс, надёжность, офлайн-доступ, быстрое включение |
| Мобильный пользователь | Малый вес приложения, Доступность, Оптимизация под большинство устройств |
| Владелец продукта | Соответствие рыночным аналогам, низкая стоимость поддержки |
| Разработчик | Чёткие требования, отсутствие противоречий |

3. Функциональные требования

| D требования | Описание |
| --- | --- |
| F 01 | Система должна позволять пользователю запускать фокус-мод одним нажатием кнопки, отключая все оповещения от приложений из списка. |
| F 02 | Система должна поддерживать полное отключение всех оповещений (от всех приложений) по долгому нажатию на кнопку «Фокус-мод». |
| F 03 | Система должна запрашивать системные разрешения при первом запуске фокус-мода и отображать информацию о работе режима с опцией «больше не показывать». |
| F 04 | Система должна поддерживать добавление приложений в список блокировки через поиск по названию среди установленных приложений. |
| F 05 | Система должна предотвращать дублирование записей и выводить сообщение «приложение уже в списке» при повторном добавлении. |
| F 06 | Пользователь должен иметь возможность удалять приложение из списка через всплывающую карточку (кнопка «Убрать»). |
| F 07 | Система должна позволять отключать оповещения на определённое время через чекбокс и выбор времени; при отсутствии ввода — запуск на 15 минут по умолчанию. |
| F 08 | Система должна поддерживать создание целей с указанием названия и списка приложений для отслеживания времени работы. |
| F 09 | Пользователь может выбрать цель из списка созданных над кнопкой «Фокус-мод» для запуска режима с нужной задачей. |
| F 10 | Система должна поддерживать создание аккаунта (ник, email, пароль) для сохранения данных о целях на сервере. |
| F 11 | Система должна синхронизировать данные между устройствами в реальном времени и разрешать конфликты по принципу «последняя запись побеждает» с уведомлением пользователя. |
| F 12 | Пользователь может настраивать автоматический запуск фокус-мода по расписанию (дни недели, время начала и окончания, выбор цели). |

4. Нефункциональные требования

| ID требования | Описание |
| --- | --- |
| N 01 (Производительность) | Время отклика интерфейса при запуске фокус-мода, добавлении/удалении приложения или отметке цели — не более 0,5 секунды. Синхронизация изменений в фоне — не более 5 секунд после восстановления сети. |
| N 02 (Безопасность) | Данные пользователя (аккаунт, цели, настройки, статистика) должны передаваться по HTTPS. Аутентификация — по email/паролю или через Google/Apple ID. |
| N 03 (Надёжность) | Приложение не должно терять данные при внезапном закрытии (автосохранение каждые 2 секунды). Доступность сервера — 99,5%. |
| N 03 (Надёжность) | Приложение не должно терять данные при внезапном закрытии (автосохранение каждые 2 секунды). Доступность сервера — 99,5%. |
| N 04 (Надёжность) | При отсутствии интернета система сохраняет все действия локально и автоматически отправляет их на сервер после восстановления соединения. |
| N 05 (Надёжность) | Система должна хранить историю сессий фокус-мода и созданных целей, позволяя отслеживать прогресс и возвращаться к ранее настроенным целям. |
| N 06 (Удобство использования) | Интерфейс должен соответствовать гайдлайнам Material Design (Android). Поддержка тёмной темы. |
| N 07 (Масштабируемость) | Серверная часть должна выдерживать нагрузку до 10 000 одновременных пользователей. |

5. Технические детали и архитектура

- Платформа: Android 8+, Windows 10+.

- Технологии: Flutter (кроссплатформенная разработка).

- База данных клиента: SQLite (для офлайн-режима и локального хранения).

- Серверная часть: Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions) - для быстрого прототипа; в продуктивной версии - Node.js + PostgreSQL.

- API мессенджеров: VKAPI, Telegram API.

- Пуш-уведомления: Firebase Cloud Messaging.

6. Планы и этапы разработки

| Этап | Содержание | Срок (недели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры, создание экранов и навигации, настройка системных разрешений | 3 |
| 2 | Реализация запуска фокус-мода, управление списком приложений, локальное хранение (SQLite) | 3 |
| 3 | Реализация целей, таймера, расписания, создание аккаунта и синхронизация с Firebase | 3 |
| 4 | Офлайн-режим, статистика, тестирование, исправление ошибок | 2 |

7. Требования к тестированию и критерии приемки

- Unit-тесты - покрытие не менее 80% бизнес-логики.

- Интеграционные тесты - проверка синхронизации, совместного доступа, офлайн-режима.

- UI-тесты - основные сценарии (Отключение оповещений, Создание аккаунта, Создание целей).

- Критерии приемки:

  - Все функциональные требования выполнены и проходят тесты.

  - Время работы приложения без интернета с последующей успешной синхронизацией - любое, без потери данных.

  - Приложение стабильно работает на двух целевых ОС (Android, Windows) на тестовых устройствах.

8. Процесс внедрения и поддержки

- Внедрение: публикация на сайте проекта и в Google Play, бета-тестирование через TestFlight / Open Testing.

- Обучение пользователей: встроенные подсказки, краткое руководство при первом запуске.

- Поддержка: система сбора crash-логов (Firebase Crashlytics), канал обратной связи (email / форма в приложении), плановые обновления 1 раз в 2 месяца для исправления багов и т.п.

9. Ограничения и риски

| Риски | Вероятность | Стратегия управления |
| --- | --- | --- |
| Конфликты синхронизации при офлайн-режиме | Средняя | Реализовать сравнение временных меток, уведомлять пользователя при конфликте. |
| Изменения политики системных API (разрешения, Focus / Do Not Disturb) | Средняя | Предусмотреть обработку отказа в разрешениях и альтернативные сценарии запуска фокус-мода. |
| Некорректная работа фокус-мода на разных версиях ОС (Android / iOS) | Средняя | Тестировать на актуальных версиях ОС, использовать официальные API, предусмотреть fallback-режим. |
| Низкая скорость отклика при большом количестве приложений в списке (1000+) | Низкая | Оптимизировать запросы к БД, использовать виртуализацию списков. |

10. Идентификация требований

Все требования идентифицированы с помощью мнемонических кодов:

- F - функциональные,

- U - пользовательский интерфейс (N-04),

- N - нефункциональные,

- S - безопасность (N-02).

- R - надежность

Такая система обеспечивает уникальность, компактность ссылок и простоту поиска при изменениях.

Заключение: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано техническое задание для мобильного приложения «Фокус-мод». Документ включает все необходимые разделы: цели, функциональные и нефункциональные требования, архитектуру, планы разработки, критерии приёмки и оценку рисков. Требования идентифицированы, проверяемы и независимы от реализации. Полученные навыки позволяют грамотно составлять ТЗ в соответствии со стандартами ГОСТ.

Контрольные вопросы:

- Что такое техническое задание?

- Для кого составляется техническое задание?

- Может ли техническое задание на разработку системы не содержать требований к тестированию, приемке? Если да, то в каком случае?

- Какие основные блоки входят в построение технического задания?

- Какие существуют этапы подготовительных работ по созданию технического задания?

- Может ли техническое задание быть составлено не в соответствии с ГОСТ?

- Приведите пример структуры технического задания по ГОСТ 34.602-2020.

- В чем основное структурное отличие ГОСТ 34.602-1989 и ГОСТ 34.602-2020?

- Почему необходимо уметь составлять техническое задание?

- Должны ли требования соответствовать определенным характеристикам? Если да, то каким?

- Для чего необходима идентификации требований в техническом задании?

- Приведите примеры систем идентификации назовите их сильные и слабые стороны.

Ответы на контрольные вопросы:

- ТЗ - основной документ, содержащий требования заказчика к системе, в соответствии с которым осуществляется создание и разработка конечного продукта. Он описывает цели, функциональные и нефункциональные характеристики и т.д.

- Для всех участников процесса: заказчика, разработчиков, тестировщиков, менеджеров, а также для юридического согласования.

- Может, если система разрабатывается для внутреннего использования без формальной приёмки, либо при использовании гибких методологий, где тестовые сценарии создаются итеративно. Однако для ответственной разработки наличие таких требований обязательно.

- Цели и задачи, функциональные требования, нефункциональные требования, технические детали, планы разработки, требования к тестированию, процесс внедрения, ограничения и риски, критерии приемки.

- Анализ требований, исследование рынка, определение целей, разработка функциональных требований, определение нефункциональных требований, выбор технологий, архитектурное проектирование, планирование, разработка плана тестирования, оценка рисков, документирование и согласование.

- Да, для внутренних проектов или при использовании гибких методологий часто применяются упрощённые структуры. Однако государственные заказы требуют соблюдения ГОСТ.

- Основные разделы: общие сведения, назначение и цели создания, характеристики объекта автоматизации, требования к системе (в т.ч. функциональные, надёжности, безопасности), состав и содержание работ, порядок контроля и приёмки, требования к документированию.

- Новый стандарт уделяет больше внимания описанию бизнес-процессов, интеграции с корпоративными системами, требованиям к информационной безопасности и более гибкой структуре документа, допускающей изменения.

- ТЗ – это единый источник правды, который уменьшает недопонимание между заказчиком и разработчиком, служит основой для планирования, тестирования и приёмки, а также защищает обе стороны в случае споров.

- Да. Правильное требование должно быть: необходимым, атомарным, понятным, независимым от реализации, проверяемым, реалистичным.

- Для уникальности ссылок, однозначного отслеживания (трассировки), упрощения коммуникации, исключения перенумерации при изменении разделов.

- Нумерация абзацев (1.1, 1.2) - простота, но при вставке нового требования номера сбиваются.

Мнемонические коды (F-01, N-02) - удобно для ссылок, легко добавлять новые, но требует создания справочника префиксов.

UUID - абсолютная уникальность, но нечитаем для человека.